UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ (CUTonalá)
DIVISIÓN DE INGENIERÍAS E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

MATERIA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

ACTIVIDAD:
DETERMINACIÓN DEL COSTO DE UN PRODUCTO O SERVICIO
ESTUDIO TÉCNICO-FINANCIERO PRO FORMA, SENSIBILIDAD Y MARCO LÓGICO

PROYECTO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ESPACIOS (SIGRE)
PLATAFORMA SAAS MULTI-TENANT PARA LA RED UNIVERSITARIA

Alumno: Fierro Meléndez Ernesto Hatuey
Docente: Mtra. Abril Adriana Angulo Sherman
Fecha de Entrega: 13 de octubre de 2026 | Tonalá, Jalisco, México

1. Antecedentes del Proyecto y Planteamiento Problemática-Solución

1.1. Diagnóstico de la Problemática en la Red Universitaria UdeG

La Universidad de Guadalajara (UdeG) es la segunda red pública de educación superior más grande de México. Su estructura agrupa 193 dependencias académicas y administrativas, entre centros universitarios temáticos y regionales, el Sistema de Educación Media Superior (SEMS) y dependencias de la administración general (Universidad de Guadalajara, 2022). Diariamente, estos recintos gestionan préstamos de equipo especializado de cómputo, electrónica, audiovisual y talleres para atender a más de 330,000 estudiantes matriculados (ANUIES, 2023).

A pesar de esta envergadura institucional, las inspecciones directas realizadas en almacenes, laboratorios y talleres del Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá) revelaron que la gestión operativa de préstamo y resguardo de instrumental opera de manera arcaica y vulnerable a fallas sistemáticas:

1. Inexistencia de trazabilidad en tiempo real: Los préstamos de proyectores, osciloscopios, cámaras de alta resolución y kits de robótica se anotan en bitácoras físicas de papel. Los coordinadores de almacén carecen de visibilidad inmediata sobre la ubicación física del bien o la identidad precisa del usuario activo, lo que imposibilita la auditoría patrimonial oportuna.

2. Vulnerabilidad de vales de papel y colisiones de inventario: Los formatos impresos firmados a mano sufren extravíos frecuentes, deterioro físico y no constituyen un registro forense auditable ante la Contraloría. Asimismo, la asignación de espacios y equipo se gestiona en hojas desconectadas, generando traslapes recurrentes en horas pico de laboratorio.

3. Ausencia de incentivos de responsabilidad y riesgo de impunidad: No existe un historial unificado que consolide las incidencias de retraso, daño o entrega incompleta. El personal de ventanilla enfrenta confrontaciones individuales al carecer de un marco paramétrico que regule la elegibilidad de préstamo del solicitante.

1.2. Cuantificación Financiera del Problema y Mermas Operativas

Para fundamentar el proyecto bajo el rigor de la formulación y evaluación de inversiones (Baca Urbina, 2013), se cuantificó el impacto económico que genera el esquema manual en un centro universitario promedio (caso base CUTonalá / CUCEI). En dichos planteles se tramitan aproximadamente 300 solicitudes de préstamo diarias en ventanillas de laboratorios y almacenes centrales. Considerando un calendario escolar activo de 200 días hábiles al año, el volumen transaccional asciende a 60,000 préstamos anuales.

El cronometraje en sitio evidenció que el llenado de un vale manual de papel (búsqueda de libreta, captura manuscrita de datos, revisión de credencial física, firma autógrafa y archivo en carpeta) toma un promedio de 4.5 minutos. Con la digitalización mediante código QR institucional en SIGRE, este tiempo se reduce a 0.45 minutos (<27 segundos), lo que implica una disminución del 90.0% en los tiempos de espera y atención.

Esta ineficiencia analógica se traduce en 4,500 horas-hombre anuales de personal técnico y operativo consumidas exclusivamente en burocracia de ventanilla por plantel. Al valorarse bajo el tabulador salarial de personal operativo de la Universidad de Guadalajara (costo horario promedio de $110.00 MXN con prestaciones de ley), representa una pérdida laboral de $495,000.00 MXN anuales. Respecto a las mermas de equipo, la tasa histórica de merma del 4% al 6% anual en instrumental rotativo menor se obtuvo a partir de un levantamiento empírico de campo directo realizado durante el ciclo escolar 2025-B/2026-A en CUTonalá. Mediante entrevistas semiestructuradas y contrastación muestral de bitácoras físicas con cuatro encargados de almacén y laboratoristas (Laboratorio de Electrónica, Almacén de Cómputo, Ciencias Básicas y Audiovisual), se cotejó el inventario registrado en libros contra los bienes efectivamente devueltos, identificándose una merma promedio de $240,000.00 MXN anuales por centro universitario en cables, multímetros, adaptadores, sensores y proyectores portátiles. Sumando $16,500.00 MXN en papelería física, la fuga operativa total por plantel alcanza $751,500.00 MXN anuales.

Cuantificación del impacto económico por gestión manual vs. ahorro con SIGRE (Centro Universitario Promedio)

| Parámetro Operativo / Financiero Analizado | Gestión Manual (Papel) | Plataforma SIGRE | Ahorro / Beneficio Neto |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitudes anuales tramitadas en ventanillas (200 días) | 60,000 préstamos | 60,000 préstamos | Mismo volumen atendido |
| Tiempo promedio por transacción en ventanilla | 4.5 minutos | 0.45 minutos | -4.05 min (-90.0% de reducción) |
| Horas-hombre consumidas al año en ventanilla | 4,500 horas | 450 horas | 4,050 horas-hombre liberadas |
| Costo anual de nómina absorbido en burocracia de vales | $495,000.00 MXN | $49,500.00 MXN | $445,500.00 MXN en tiempo recuperado |
| Mermas y extravíos anuales de instrumental/equipo | $240,000.00 MXN | $12,000.00 MXN | $228,000.00 MXN mitigados (95% control) |
| Gasto anual en papelería física (vales, tóner, carpetas) | $16,500.00 MXN | $0.00 MXN | $16,500.00 MXN (eliminación total) |
| COSTO TOTAL ANUAL DE INEFICIENCIA POR PLANTEL | $751,500.00 MXN | $61,500.00 MXN | $690,000.00 MXN ahorro bruto anual |
| Costo de Adopción de Licencia Anual SIGRE (1 Almacén) | $0.00 MXN | $28,950.00 MXN | -$28,950.00 MXN inversión anual |
| BENEFICIO NETO ANUAL GENERADO AL CENTRO UNIVERSITARIO | -$751,500.00 MXN | $661,050.00 MXN | ROI Operativo: 2,283% ¦ Payback: 15 días |

Nota. Cálculo formal con base en tabulador UdeG ($110/hora técnico operativo) e inventario promedio verificado en almacén de CUTonalá.

1.3. Propuesta de Solución: Plataforma SaaS SIGRE

Como respuesta estructural a esta problemática se formuló SIGRE (Sistema Integrado de Gestión de Recursos y Espacios), una solución tecnológica concebida como Software como Servicio (SaaS) multi-tenant, alojada en Google Cloud Platform. SIGRE automatiza íntegramente el ciclo de préstamo institucional mediante lectura de credenciales con código QR dinámico, emisión de actas responsivas en PDF con firma digital y sellado criptográfico, y la implementación de un motor de scoring predictivo que califica la fiabilidad y puntualidad del estudiante o académico.

1.4. Estudio de Mercado Breve y Benchmarking Competitivo

El análisis competitivo demuestra que las opciones disponibles en el mercado tecnológico no resuelven la problemática universitaria bajo condiciones de viabilidad financiera y regulatoria:

1. ERPs Corporativos (SAP Ariba, Oracle NetSuite): Aunque poseen módulos avanzados de gestión de activos, su implementación demanda entre 6 y 12 meses, costos anuales de licenciamiento que superan los $220,000 - $480,000 MXN y cientos de miles de pesos en consultoría. Asimismo, su adquisición forzosa mediante Licitación Pública Nacional genera una fricción administrativa que retrasa la adopción.
2. Software Comercial para PyMEs (Odoo, Zoho Inventory): Orientados al comercio minorista y cadenas de suministro de compra-venta. No ofrecen flujos de ventanilla rápida con credencial universitaria, carecen de scoring algorítmico y no contemplan las exigencias de privacidad de datos del sector público jalisciense.
3. Gestión Manual / Hojas de Cálculo (Vales de papel y Google Sheets): Tienen un costo de adquisición aparentemente nulo, pero conllevan la fuga de más de $750,000 MXN anuales demostrada previamente, exponiendo además a las autoridades a sanciones legales por incumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) al dejar listas de alumnos expuestas en mostrador.

Benchmarking competitivo: SIGRE frente a alternativas del mercado de gestión de inventarios

| Criterio / Factor Clave | SIGRE (Propuesta) | ERP Corporativo (SAP / Oracle) | Software Comercial (Odoo / Zoho) | Gestión Artesanal (Papel / Excel) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo Anual de Licenciamiento por Dependencia | $28,950 MXN netos | $220,000 - $480,000 MXN | $65,000 - $110,000 MXN | $0 MXN (Aparente) |
| Tiempo y Costo de Puesta en Marcha | Inmediato (<1 semana, SaaS) | 6 a 12 meses ($350,000+ consultoría) | 2 a 3 meses ($45,000 setup) | Inmediato (sin arquitectura) |
| Modalidad de Contratación Pública UdeG | Adjudicación Directa (<$200k Art. 55) | Licitación Pública Obligatoria | Licitación / Invitación Restringida | No aplica |
| Cumplimiento Normativo LGPDPPSO (Jalisco) | 100% Nativo (Auditoría ITEI) | Requiere customización costosa | Parcial (Enfoque comercial privado) | Nulo (Riesgo grave de fuga de datos) |
| Algoritmo Predictivo de Scoring de Alumnos | Sí (Evaluación paramétrica de riesgo) | No nativo (Módulo BI a la medida) | No disponible | No existe |
| Modo Offline en Contingencia de Red | Sí (PWA con Service Worker e IndexedDB) | No (Dependencia continua de red) | Parcial (App no optimizada a ventanilla) | Papel (Sin trazabilidad digital) |
| Tiempo Promedio de Despacho en Ventanilla | < 30 segundos (Escaneo QR institucional) | 2 a 3 minutos (Múltiples pantallas) | 1 a 2 minutos | 4 a 5 minutos (Llenado manuscrito) |
| Barrera de Entrada y Propuesta de Valor Única | Scoring + LGPDPPSO + Compras Menores UdeG | Ecosistema corporativo integrado | Ecosistema modular genérico | Costo directo cero |

Nota. El umbral de adjudicación directa bajo el Art. 55 de la Ley de Compras de Jalisco faculta contrataciones menores sin licitación.

1.4.1. Estrategia de Gestión del Cambio Operativo en Almacenes y Laboratorios

En instituciones públicas de educación superior, la principal barrera de adopción no suele ser técnica ni presupuestal, sino la inercia cultural y resistencia al cambio del personal operativo de base. Para asegurar una transición fluida y colaborativa, se diseñó un plan de gestión del cambio estructurado en cuatro pilares estratégicos:

• Talleres Prácticos Breves (30 minutos): Sesiones presenciales en la propia ventanilla del almacén, libres de jerga computacional, enfocadas en la mecánica directa de escaneo y entrega con equipos reales.
• Red de 'Laboratoristas Campeones': Identificación y capacitación prioritaria de los encargados de turno con mayor ascendencia y liderazgo de opinión en los almacenes de CUTonalá, convirtiéndolos en mentores y promotores internos de la plataforma frente a sus compañeros.
• Incentivo Directo de Descarga Laboral: Se comunica claramente el beneficio operativo para el propio trabajador: SIGRE les ahorra más de 40 minutos diarios de cotejo manual de libretas y cuadre de firmas al cierre de turno, eliminando además su responsabilidad patrimonial personal mediante actas digitales respaldadas con firma del estudiante.
• Acompañamiento en Sitio durante la Marcha Blanca: Durante las dos primeras semanas de operación, un ingeniero de soporte permanecerá físicamente en ventanilla durante las horas pico para asistir en vivo al personal ante cualquier eventualidad o duda operativa.

1.5. Matriz de Marco Lógico (MML) del Proyecto

Siguiendo los lineamientos metodológicos de CEPAL e ILPES para la formulación de proyectos de inversión (Ortegón, Pacheco y Prieto, 2005), se formuló la Matriz de Marco Lógico (MML) de SIGRE. Esta herramienta establece la jerarquía causal de objetivos, sus metas cuantitativas y los factores de gobernanza institucional:

Matriz de Marco Lógico (MML) del Proyecto SIGRE — Metodología CEPAL / ILPES

| Nivel de Objetivo | Resumen Narrativo | Indicadores Verificables (IOV) | Medios de Verificación | Supuestos Críticos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIN | Contribuir a la modernización tecnológica, transparencia en la rendición de cuentas públicas y optimización del gasto en control de materiales de la Red Universitaria UdeG. | 1. Tasa de pérdida de activos reducida a <0.5% en centros participantes al término del Año 3. 2. Reducción del 85% en tiempos de espera en ventanillas de laboratorios a nivel Red. | Dictámenes telemétricos y reportes de discrepancia cero generados nativamente por SIGRE; actas de cierre semestral de inventario firmadas por las Coordinaciones de Laboratorio de los campus. | Políticas institucionales de la UdeG mantienen prioridad estratégica en cero papel y digitalización administrativa. |
| PROPÓSITO | Optimizar el proceso de solicitud, validación de riesgo, despacho y devolución de inventario en almacenes y ventanillas de centros universitarios (Piloto CUTonalá, expansión a CUCEI y red). | 1. Tiempo promedio de despacho por vale menor a 30 segundos en el 98% de casos. 2. 100% de préstamos con trazabilidad criptográfica y score de riesgo al cierre del Año 1. | Métricas telemétricas de Cloud SQL / BigQuery; reportes mensuales de operación de SIGRE; bitácoras de auditoría de despacho. | Coordinadores de carrera y jefes de almacén aplican de forma obligatoria la plataforma en sustitución del vale en papel. |
| COMPONENTES | C1. Plataforma SaaS en GCP (Cloud Run, PostgreSQL, Secret Manager). C2. Motor de Scoring de Fiabilidad. C3. Interfaz PWA con modo offline. C4. Programa de Capacitación, Gobernanza LGPDPPSO y Manuales. | 1. Disponibilidad de plataforma de 99.5% mensual (SLA Cloud Run). 2. Capacidad de operación offline local de hasta 4 horas consecutivas. 3. 100% de personal operativo de almacenes piloto acreditado. | Dashboard de monitoreo Google Cloud; reportes de pruebas k6; actas de acreditación de capacitación y entrega de manuales. | Infraestructura de red de los centros mantiene conectividad base y el personal operativo muestra disposición al cambio. |
| ACTIVIDADES | A1. Arquitectura Cloud en GCP (M1-M2). A2. Scoring algorítmico y PWA offline (M3-M4). A3. QA, pruebas k6 y auditoría LGPDPPSO (M5). A4. Registro software INDAUTOR (M6). A5. Piloto CUTonalá y talleres (M7-M9). A6. KPIs y release v1.5 (M10-M12). | 1. Inversión ejecutada conforme a cronograma de $120,000 MXN en Año 1. 2. 100% de hitos técnicos concluidos en fechas programadas. 3. Certificado INDAUTOR obtenido en Mes 6. | Repositorio GitHub con tags de release firmados; comprobante oficial INDAUTOR; listas de asistencia a talleres de capacitación. | Los recursos de capital semilla se desembolsan oportunamente y los planteles autorizan acceso a almacenes para la implementación. |

Nota. Elaboración formal con base en la metodología de marco lógico de CEPAL (Ortegón et al., 2005), empleando fuentes telemétricas nativas no confidenciales.

2. Plan de Servicio Operativo y Arquitectura Tecnológica

SIGRE opera mediante un protocolo estructurado en 5 pasos que optimiza la dinámica de ventanilla y garantiza certeza operativa:

• Paso 1: Solicitud y Escaneo del Alumno: El estudiante o profesor llega a la ventanilla del almacén y muestra el código QR dinámico de su credencial institucional (vía app móvil o física). El almacenista escanea el código con una cámara web o lector óptico USB.

• Paso 2: Validación Instantánea y Scoring de Riesgo: El sistema consulta de forma instantánea la base de datos y calcula el score de responsabilidad del solicitante. Si el alumno tiene préstamos vencidos o reportes de equipo dañado, el sistema bloquea el préstamo de equipo delicado o exige autorización especial del jefe de laboratorio.

• Paso 3: Selección de Equipo y Firma Digital de Acta: El encargado de ventanilla escanea el código de barras o QR adherido al equipo solicitado (ej. osciloscopio, multímetro, proyector). El sistema genera en automático un acta responsiva digital en formato PDF/A.

• Paso 4: Confirmación en Móvil del Alumno: El solicitante recibe una notificación push en su teléfono celular donde aprueba la recepción del equipo con un solo toque y firma biométrica o token temporal.

• Paso 5: Devolución, Cierre y Actualización de Reputación: Al entregar el equipo, el encargado revisa su estado físico, escanea el código y el sistema cierra el folio en menos de 10 segundos, sumando puntos de puntualidad al score del estudiante.

2.2. Arquitectura Cloud Nativa en Google Cloud Platform

La plataforma se implementó sobre infraestructura elástica serverless de Google Cloud Platform (GCP) en la región us-central1 (Iowa), seleccionada por ofrecer latencias menores a 65 milisegundos hacia el nodo de la Red Universitaria de Jalisco y garantizar un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) de disponibilidad del 99.95%.

• Cómputo Elástico (Google Cloud Run): Contenedores Docker de ejecución serverless que escalan de forma instantánea de 0 a 10 instancias concurrentes.
• Persistencia de Datos (Google Cloud SQL para PostgreSQL): Instancia administrada con almacenamiento SSD en alta disponibilidad zonal y respaldos automáticos.
• Almacenamiento de Evidencias (Google Cloud Storage): Repositorio inmutable multi-región para actas digitales en PDF y códigos QR firmados.
• Seguridad Criptográfica (Google Secret Manager): Custodia de llaves de cifrado AES-256, tokens de autenticación JWT y credenciales institucionales.

2.3. Cumplimiento Normativo y Privacidad de Datos (LGPDPPSO)

Al tratarse de una institución pública descentralizada del Estado de Jalisco, la Universidad de Guadalajara está sujeta a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO; DOF, 2017) y supervisada por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI). SIGRE incorpora cifrado en tránsito (TLS 1.3), cifrado en reposo (AES-256), anonimización de identificadores en bitácoras telemétricas y módulos nativos para el ejercicio de derechos ARCO.

2.4. Protocolo de Recuperación ante Desastres (DRP) y Contingencia en Ventanilla

Una de las contingencias operativas más severas en los campus universitarios radica en las interrupciones de conectividad o saturación de la Red Universitaria (RIUdeG) durante las horas pico de cambio de clase (entre las 10:00 y las 12:00 hrs y entre las 16:00 y las 18:00 hrs). Para garantizar que la ventanilla no se paralice bajo ninguna circunstancia, SIGRE incorpora un diseño arquitectónico Offline-First de alta resiliencia:

1. Caché Cifrado Local PWA: La aplicación de ventanilla funciona como una Progressive Web App (PWA) habilitada con Service Workers. En el navegador del operador se mantiene un repositorio local en IndexedDB cifrado con AES-256 con el catálogo de inventario activo y la base local de alumnos vigentes con su respectivo score de fiabilidad.
2. Vales Digitales de Emergencia (VDE): Si se pierde la conectividad a internet, el sistema conmuta de forma transparente al 'Modo Contingencia Local'. El operador escanea el código del equipo y la credencial institucional; el sistema valida el préstamo contra la base local, emite la salida y genera un vale sellado criptográficamente con marca de tiempo (timestamp) y un hash SHA-256 inmutable en la cola de salida local. El proceso se completa en menos de 20 segundos sin red.
3. Sincronización Asíncrona Bidireccional: Al detectar el restablecimiento del enlace de datos, la API de Sincronización en Segundo Plano (Background Sync API) remite los paquetes encolados hacia Cloud Run en lotes ordenados cronológicamente.
4. Política de Resolución de Conflictos: Se aplica la regla 'First-Scanned, First-Assigned' con registro inmutable en PostgreSQL. En caso de colisión extraordinaria de inventario, el sistema asigna el bien a la transacción con timestamp previo y emite una alerta prioritaria en la pantalla del segundo operador para sustituir el número de serie de inmediato.
5. Métricas DRP en la Nube: El sistema garantiza un Objetivo de Punto de Recuperación (RPO) < 15 minutos mediante respaldos continuos point-in-time en Cloud SQL, y un Objetivo de Tiempo de Recuperación (RTO) < 30 minutos frente a caídas masivas de centros de datos en GCP.

2.4.1. Requerimientos Técnicos Mínimos de Hardware y Software en Ventanilla

Para asegurar que el motor criptográfico local AES-256 y la base de datos IndexedDB operen sin latencia perceptible durante el modo de contingencia offline, se definieron los requerimientos mínimos de los equipos de cómputo en ventanilla, garantizando plena compatibilidad con el parque tecnológico actualmente instalado en las dependencias de la UdeG:

Ficha técnica de requerimientos mínimos para estaciones de ventanilla en almacenes

| Componente / Recurso | Especificación Técnica Mínima | Justificación Operativa / SLA |
| --- | --- | --- |
| Procesador (CPU) | Doble núcleo a 2.0 GHz (Intel Core i3 4ª gen / AMD Ryzen 3 o superior) | Garantiza cifrado AES-256 local y hash SHA-256 en <50 milisegundos |
| Memoria RAM | 4 GB de memoria RAM física (recomendado 8 GB) | Suficiente para mantener el navegador y el Service Worker sin saturación |
| Almacenamiento Local | 500 MB de espacio libre en disco (SSD o HDD) | Capacidad para almacenar hasta 15,000 registros locales de inventario e historial |
| Navegador Web | Google Chrome v90+, Mozilla Firefox v88+ o Microsoft Edge v90+ | Soporte mandatorio de Service Workers, Cache Storage y Background Sync API |
| Periféricos Ópticos | Lector óptico de código de barras/QR USB (HID) o cámara web USB 720p | Captura instantánea de credenciales y etiquetas en <1 segundo por escaneo |

Nota. El 98% de las computadoras activas en los centros universitarios de la UdeG cumplen o superan estos requerimientos.

3. Lista de Insumos (BOM) por Unidad y por Lote

En un servicio SaaS, los insumos no corresponden a materia prima física sino a capacidad de cómputo, ancho de banda, memoria, bases de datos y servicios transaccionales estructurados en el Bill of Materials (BOM):

3.1. Insumos Directos de Tecnología (Nube)

Se dimensionaron cuatro componentes en Google Cloud Platform requeridos para atender el lote de 100 dependencias universitarias:

Insumos directos de TI y servicios cloud — lote base de 100 dependencias

| Concepto del Insumo TI | Unidades | C. Unitario (s/IVA) | C. Total (+IVA) | IVA Acreditable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A (Instancias Cloud Run Compute Serverless) | 2 | $500.00 | $1,160.00 | $160.00 |
| B (Base de Datos Cloud SQL PostgreSQL) | 1 | $900.00 | $1,044.00 | $144.00 |
| C (Almacenamiento Cloud Storage PDFs/QR) | 2 | $250.00 | $580.00 | $80.00 |
| D (API Mensajería Transaccional y Notif.) | 1 | $266.67 | $309.33 | $42.67 |
| TOTAL INSUMOS DIRECTOS TI | — | $2,666.67 | $3,093.33 | $426.67 |

Nota. Cálculo formal para infraestructura Google Cloud Platform ($32,000 MXN anuales / $2,666.67 MXN mensuales sin IVA).

3.2. Capital Humano Directo

El capital humano especializado es el núcleo de ingeniería para el desarrollo continuo, aseguramiento de calidad y soporte de segundo nivel a las ventanillas de los centros universitarios (Hansen y Mowen, 2007). En la fase de arranque, el equipo directo comprende dos perfiles técnicos con una asignación mensual de $10,833.33 MXN ($130,000 MXN anuales):

Mano de obra directa y perfiles de ingeniería de software

| Perfil Profesional | Dedicación | Monto Mensual | Monto Anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingeniero DevOps / Cloud Architect | Medio tiempo (80 hrs/mes) | $6,000.00 | $72,000.00 |
| Especialista en QA y Soporte Técnico L2 | Medio tiempo (60 hrs/mes) | $4,833.33 | $58,000.00 |
| TOTAL CAPITAL HUMANO DIRECTO | 140 hrs/mes | $10,833.33 | $130,000.00 |

Nota. Honorarios profesionales bajo esquema RESICO/asimilados sin pasivos laborales directos en fase semilla.

3.3. Organigrama Evolutivo y Proyección de SLAs por Fases

El análisis de Pareto identifica que el capital humano representa el 59.3% del costo total del servicio. Si bien dos ingenieros son óptimos para la fase piloto (1 a 5 dependencias en CUTonalá), la expansión hacia 100 dependencias en la Red UdeG requiere una estructura organizativa evolutiva para garantizar que los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) se mantengan con rigor:

• Fase 1 (Año 1 - Piloto CUTonalá, 5 dependencias): 2 perfiles técnicos (Lead DevOps y QA / Soporte L2). Enfoque en desarrollo ágil, monitoreo directo y feedback de usuarios en sitio.
• Fase 2 (Año 2 - Expansión CUCEI, 25 dependencias): 3 colaboradores. Se integra 1 Técnico de Soporte Nivel 1 (Mesa de Ayuda de ventanilla) y 1 Coordinador de Customer Success a tiempo compartido para gestionar el onboarding y la relación con laboratoristas.
• Fase 3 (Año 3 - Consolidación Red UdeG, 100 dependencias): Estructura consolidada de 5 perfiles de tiempo completo: Dirección Técnica y DevOps, Ingeniero de QA y Seguridad LGPDPPSO, dos Técnicos de Soporte N1 (turnos matutino y vespertino) y un Coordinador de Cuentas Institucionales y Enlace Universitario.

Matriz de Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) proyectada por fase operativa

| Tipo de Incidencia / Servicio | Tiempo de Respuesta | Tiempo de Solución Máximo | Canal de Atención y Protocolo |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica (Caída total de ventanilla en hora pico) | < 15 minutos | < 1 hora | Monitoreo GCP + Alerta push inmediata a DevOps |
| Mayor (Falla de sincronización o lector QR) | < 1 hora | < 4 horas | Ticket prioritario en Mesa de Ayuda + Soporte L2 |
| Menor (Dudas de interfaz o reportes estadísticos) | < 4 horas hábiles | < 12 horas hábiles | Mesa de Ayuda Nivel 1 y chat de soporte |
| Disponibilidad General de Servidores Cloud | 99.9% mensual | SLA Cloud Run continuo | Balanceo de carga zonal y failover automático |

Nota. Los SLAs son auditables en tiempo real mediante telemetría en Google Cloud Monitoring.

3.3.1. Métricas de Saturación y Umbrales de Disparo de Contratación (Trigger)

Para salvaguardar los SLAs sin sobredimensionar prematuramente los costos fijos de nómina, la contratación del Técnico de Soporte Nivel 1 en la Fase 2 se rige por una regla paramétrica estricta basada en dos umbrales de saturación:

1. Umbral de Escala Comercial: Se activará la contratación obligatoria de Soporte N1 al alcanzar formalmente 15 dependencias universitarias activas concurrentes.
2. Umbral de Carga Operativa: Se activará la contratación de forma inmediata si el volumen de tickets en la Mesa de Ayuda supera un promedio de 20 incidencias semanales durante dos semanas consecutivas, o si el tiempo medio de primera respuesta del Soporte L2 rebasa los 25 minutos en horario diurno.
Este mecanismo garantiza que el Lead DevOps mantenga su enfoque en arquitectura y seguridad, evitando cuellos de botella humanos al escalar.

3.4. Servicios de Operación y Cumplimiento Legal

Se incluyen servicios de soporte operacional (conectividad de alta velocidad, traslados a planteles para pruebas en sitio, material de capacitación) por $2,500.00 MXN mensuales ($30,000.00 anuales), y los costos de cumplimiento normativo amortizados (depósito de derechos de autor de software ante INDAUTOR y dictamen de Aviso de Privacidad LGPDPPSO) por $1,833.33 MXN mensuales ($22,000.00 anuales).

4. Estimación del Costo Unitario, Modelo de Precios y Economías de Escala

Conforme a los postulados de contabilidad gerencial (Horngren et al., 2012), la estructura de costos mensuales para el lote de 100 dependencias universitarias se consolida en la siguiente integración:

Consolidación del costo total mensual del lote de 100 dependencias

| Categoría de Costo | Monto Mensual | % del Total | Naturaleza Contable |
| --- | --- | --- | --- |
| Capital Humano Directo (DevOps + QA/Soporte) | $10,833.33 | 59.3% | Costo Fijo |
| Insumos de Tecnología TI (Servidores GCP con IVA) | $3,093.33 | 16.9% | Costo Variable Escalonado |
| Servicios de Operación y Traslados | $2,500.00 | 13.7% | Costo Fijo |
| Cumplimiento Normativo (LGPDPPSO / INDAUTOR) | $1,833.33 | 10.0% | Costo Fijo Amortizado |
| TOTAL COSTO MENSUAL DEL LOTE (100 UNIDADES) | $18,260.00 | 100.0% | Costo Total de Operación |

Nota. El costo total anual asciende a $219,120.00 MXN. Costo unitario medio por dependencia: $182.60 MXN mensuales.

4.1. Determinación del Precio de Venta Institucional

Para fijar el precio de venta institucional se empleó la metodología de margen sobre costos (BBVA, 2021; Hansen y Mowen, 2007), aplicando un markup de 2.5x sobre el costo unitario de producción mensual ($182.60 MXN), lo que establece un precio base de $456.50 MXN mensuales sin IVA (margen operativo del 60.0%). Incorporando el 16% de IVA ($73.04 MXN), el precio final al público se sitúa en $529.54 MXN mensuales por dependencia.

En el esquema de contratación anualizada por centro universitario, la licencia anual de SIGRE se fija en $28,950.00 MXN netos por dependencia o almacén central. Esta cifra posee una ventaja estratégica fundamental: se ubica holgadamente por debajo del umbral de compras menores del Artículo 55 de la Ley de Compras Gubernamentales del Estado de Jalisco, posibilitando que directores de división y coordinadores de laboratorio contraten la plataforma de forma ágil mediante adjudicación directa, sin requerir licitaciones públicas.

4.2. Economías de Escala y Punto de Equilibrio Operativo

En las plataformas SaaS, los costos variables de infraestructura crecen marginalmente mientras los costos fijos (ingeniería y soporte) se distribuyen entre un mayor número de dependencias contratadas. Aplicando la formulación canónica de punto de equilibrio (Baca Urbina, 2013):

• Costos Fijos Totales Mensuales (CF): $10,833.33 (Mano de obra) + $2,500.00 (Servicios) + $1,833.33 (Legal) = $15,166.67 MXN
• Costo Variable Unitario (CVU): $26.67 MXN por dependencia al mes en infraestructura Cloud Run y almacenamiento
• Margen de Contribución Unitario (MCU): P - CVU = $456.50 - $26.67 = $429.83 MXN por dependencia
• Razón de Margen de Contribución: 94.16%
• PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES (Q_PE = CF / MCU): $15,166.67 / $429.83 = 35.28 ≈ 35 dependencias contratadas
• PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS ($): 35 dependencias × $456.50 = $16,107.45 MXN mensuales ($18,684.64 MXN con IVA).

Figura 1

Curva de economías de escala y determinación del punto de equilibrio operativo de SIGRE

Nota. Panel izquierdo: Costo unitario decreciente en función del volumen. Panel derecho: Cruce de ingresos y costos totales en Q = 35 dependencias ($16,107 MXN), delimitando las zonas de déficit y utilidad.

5. Estados Financieros Pro Forma, Flujo de Efectivo y Análisis de Sensibilidad

Para evaluar la viabilidad contable y la liquidez operativa en un horizonte temporal de maduración institucional, se elaboraron el Estado de Resultados Proyectado pro forma a 3 años y el Flujo de Efectivo Mensual (Cash Flow) para el Año 1, modelando la zona de déficit pre-operativo y la absorción de capital semilla.

5.1. Estado de Resultados Proyectado Pro Forma (Horizonte a 3 Años)

El modelo proyecta tres fases de adopción escalonada: Año 1 (Piloto en CUTonalá con 5 dependencias contratadas), Año 2 (Expansión hacia CUCEI y dependencias clave alcanzando 25 dependencias) y Año 3 (Consolidación en la Red UdeG con 100 dependencias contratadas). Los ingresos corresponden a la licencia anual de $28,950.00 MXN netos por dependencia:

Estado de Resultados Proyectado Pro Forma — Horizonte a 3 Años (Cifras en MXN)

| Concepto Contable / Financiero | Año 1 (Piloto - 5 deps) | Año 2 (Expansión - 25 deps) | Año 3 (Consolidación - 100 deps) | Criterio Técnico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dependencias Contratadas | 5 | 25 | 100 | Almacenes y laboratorios |
| Tarifa Anual por Dependencia (sin IVA) | $28,950.00 | $28,950.00 | $28,950.00 | Contratación directa anual fija |
| INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES | $144,750.00 | $723,750.00 | $2,895,000.00 | Facturación por servicios SaaS |
| Costo del Servicio Cloud GCP (Variable) | $6,120.00 | $30,600.00 | $122,400.00 | Consumo escalonado en la nube |
| UTILIDAD BRUTA | $138,630.00 | $693,150.00 | $2,772,600.00 | Margen de contribución total |
| Margen Bruto (%) | 95.8% | 95.8% | 95.8% | Economía digital SaaS |
| Gastos de Operación: Nómina y Soporte | $126,000.00 | $252,000.00 | $540,000.00 | Evolución organigrama: 2 a 5 personas |
| Gastos de Operación: Conectividad y Licencias | $18,000.00 | $36,000.00 | $72,000.00 | Herramientas de monitoreo y soporte |
| Gastos de Operación: Talleres y Viáticos | $8,500.00 | $22,000.00 | $45,000.00 | Capacitación presencial en campus |
| Gastos de Operación: Legal e INDAUTOR | $5,500.00 | $12,000.00 | $25,000.00 | Trámites regulatorios y compliance |
| TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN (OPEX) | $158,000.00 | $322,000.00 | $682,000.00 | Gastos operacionales y talento |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN / EBITDA | -$19,370.00 | $371,150.00 | $2,090,600.00 | Resultado operacional |
| Impuesto Sobre la Renta (ISR Estimado 30%) | $0.00 | $111,345.00 | $627,180.00 | Tasa corporativa estándar SAT |

Nota. En el Año 1, el déficit operativo de -$19,370 MXN es cubierto por el capital semilla. En el Año 3, la Utilidad Neta alcanza $1,463,420 MXN (Margen Neto: 50.5%).

5.2. Flujo de Efectivo Mensual Pro Forma (Cash Flow Año 1) y Análisis de Burn Rate

El Flujo de Efectivo pro forma del Año 1 proyecta mes a mes la tesorería del proyecto, modelando el requerimiento de capital de trabajo de $120,000.00 MXN aportado en el Mes 1 para financiar la fase de desarrollo y certificación del software:

Presupuesto de Flujo de Efectivo Mensual Pro Forma (Cash Flow) — Año 1 Piloto (Cifras en MXN)

| Concepto de Tesorería | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Total A1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saldo Inicial en Caja | $0 | $108k | $96k | $83k | $71k | $59k | $44k | $198k | $185k | $174k | $163k | $152k | $0 |
| Capital Semilla Inicial | $120k | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $120,000 |
| Cobranza Piloto (5 deps + IVA) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $168k | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $167,910 |
| Total Entradas de Efectivo | $120k | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $168k | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $287,910 |
| Total Salidas Operativas | $12k | $12k | $12.5k | $12.5k | $12k | $14.5k | $14k | $13.5k | $11k | $11k | $11k | $15.5k | $151,560 |
| FLUJO NETO DEL MES | +$108k | -$12k | -$12.5k | -$12.5k | -$12k | -$14.5k | +$154k | -$13.5k | -$11k | -$11k | -$11k | -$15.5k | +$136,350 |
| SALDO FINAL EN CAJA | $108k | $96k | $83.5k | $71k | $59k | $44.5k | $198k | $185k | $174k | $163k | $152k | $136k | $136,380 |

Nota. Cifras resumidas en miles de pesos (k). Cobranza del piloto en Mes 7: $144,750 MXN netos + $23,160 MXN de IVA = $167,910 MXN.

Indicadores Clave de Tesorería del Año 1:
• Tasa de Quema de Efectivo Promedio (Burn Rate Pre-operativo M1-M6): $12,583.33 MXN mensuales de gasto operacional neto antes de cobranzas.
• Punto Mínimo de Tesorería en Caja (Mes 6): $44,500.00 MXN, alcanzado tras cubrir el trámite de registro ante INDAUTOR. Esto demuestra la existencia de un colchón de seguridad del 37.1% del capital inicial, eliminando cualquier riesgo de iliquidez.
• Requerimiento de Capital de Trabajo: Con una aportación de $120,000.00 MXN se absorbe holgadamente el déficit de desarrollo previo a la facturación.
• Superávit de Cierre al Año 1: $136,380.00 MXN en caja libre de gravamen, recursos que financiarán la fase de expansión en CUCEI sin deuda externa.

5.3. Ventas, Ganancia e IVA por Volumen de Dependencias

A continuación se ilustra la escala tributaria y el comportamiento del IVA frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT):

Proyección de ventas, utilidad y balance fiscal de IVA por volumen mensual

| Ventas (Unidades) | Ingresos con IVA | Costo Asociado | Ganancia Bruta | IVA Trasladado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 dependencia | $529.54 | $182.60 | $346.94 | $73.04 |
| 10 dependencias | $5,295.40 | $1,826.00 | $3,469.40 | $730.40 |
| 20 dependencias | $10,590.80 | $3,652.00 | $6,938.80 | $1,460.80 |
| 50 dependencias | $26,477.00 | $9,130.00 | $17,347.00 | $3,652.00 |
| 75 dependencias | $39,715.50 | $13,695.00 | $26,020.50 | $5,478.00 |
| 100 dependencias | $52,954.00 | $18,260.00 | $34,694.00 | $7,304.00 |

Nota. Alcanzado el lote de 100 dependencias, el IVA a enterar al SAT asciende a $6,877.33 MXN y la ganancia neta libre mensual a $27,390.00 MXN.

5.4. Análisis de Sensibilidad Financiera y Resistencia de Tesorería ante Escenarios de Estrés

Para someter a prueba la solidez financiera de la propuesta ante contingencias externas, se modelaron dos escenarios de estrés financiero frente al Escenario Base: (a) un incremento del 15% en los costos de infraestructura Cloud (GCP) derivado de una devaluación del peso frente al dólar (USD/MXN), y (b) un retraso administrativo severo de 4 meses en la formalización y cobranza de los contratos universitarios, posponiendo el cobro del Mes 7 al Mes 11:

Matriz de análisis de sensibilidad financiera y estrés de tesorería (Año 1)

| Parámetro Financiero / Métrica | Escenario Base | Pesimista Cambiario (+15% GCP) | Pesimista Comercial (Retraso 4m) | Diagnóstico de Resiliencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dependencias Contratadas Año 1 | 5 dependencias | 5 dependencias | 5 dependencias | Mismo alcance piloto CUTonalá |
| Mes de Cobranza de Contratos | Mes 7 (Arranque) | Mes 7 (Arranque) | Mes 11 (Retraso burocrático) | Estrés de morosidad administrativa |
| Ingresos Totales con IVA Año 1 | $167,910.00 | $167,910.00 | $167,910.00 | Cobranza total íntegra del contrato |
| Costo Anual Infraestructura GCP | $6,120.00 | $7,038.00 | $6,120.00 | +$918 MXN al año por tipo de cambio |
| Margen Bruto de Servicio (%) | 95.8% | 95.1% | 95.8% | Impacto irrelevante en rentabilidad |
| Gastos Operativos Fijos Totales | $145,440.00 | $145,440.00 | $145,440.00 | Nóminas técnicas y trámites legales |
| Total Egresos Operativos Año 1 | $151,560.00 | $152,478.00 | $151,560.00 | Incremento neto anual de solo $918 MXN |
| Tasa de Quema (Burn Rate Pre-op) | $12,583.33 / mes | $12,660.00 / mes | $12,583.33 / mes | Gasto mensual neto controlado |
| PUNTO MÍNIMO DE TESORERÍA EN CAJA | $44,500.00 (Mes 6) | $43,962.00 (Mes 6) | $7,470.00 (Mes 10) | Caja SIEMPRE positiva: resiste 4 meses de mora |
| Colchón Mínimo de Seguridad (%) | 37.1% | 36.6% | 6.2% | Capital de trabajo absorbe retraso de firmas |
| SUPERÁVIT DE CAJA AL CIERRE DE AÑO 1 | $136,380.00 | $135,462.00 | $136,380.00 | Solvencia total garantizada para CUCEI |

Nota. El capital semilla de $120,000 MXN absorbe de manera autónoma hasta 4 meses consecutivos de retraso en la cobranza institucional sin incurrir en deuda.

6. Relevancia de los Criterios de Costo — Diagrama de Pareto

Para evaluar la criticidad y ponderación operativa de cada partida de gasto, se estructuró un análisis multicriterio conforme a la regla del 80/20 de Pareto:

Partidas de costo y su relevancia operativa bajo análisis ABC

| Partida de Costo | Monto Mensual | % Total | % Acum. | Disponibilidad / Criticidad | Sensibilidad al Volumen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capital Humano Directo | $10,833.33 | 59.3% | 59.3% | Talento especializado / Criticidad máxima | Baja (Costo fijo mensual) |
| Insumos Cloud / TI (GCP) | $3,093.33 | 16.9% | 76.3% | Inmediata SLA 99.9% / Vital 24/7 | Alta (Escala con tráfico) |
| Servicios Operativos | $2,500.00 | 13.7% | 90.0% | Alta disponibilidad de enlaces y traslados | Baja (Gasto base técnico) |
| Cumplimiento Normativo (LGPDPPSO/INDAUTOR) | $1,833.33 | 10.0% | 100.0% | Certeza jurídica / Privacidad de datos | Nula (Amortización fija) |

Nota. El 76.3% del costo total se concentra en Capital Humano y Servicios Cloud (Zona A de Pareto, alcanzando el 90.0% con Servicios).

Figura 2

Diagrama de Pareto de la estructura de costos de producción de SIGRE (Lote 100 dependencias)

Nota. Distribución acumulada de costos mensuales. El talento de ingeniería y la nube representan las decisiones críticas para la viabilidad técnica y operativa de la plataforma.

7. Programación de Actividades, Inversiones y Cronograma de Ejecución (Año 1)

La ejecución del Año 1 se estructuró en 8 hitos críticos mensuales para asegurar la absorción ordenada del capital semilla de $120,000.00 MXN. Para mitigar contingencias administrativas en el sector público, la ruta crítica incorpora holguras estratégicas (*buffers*):

• Buffer A (Holgura Legal INDAUTOR): En el Hito 4 (Mes 6) se contemplan 3 semanas de holgura para absorber cualquier prevención documental o retraso en las oficinas del Registro Público del Derecho de Autor, asegurando que el certificado esté en firme antes del encendido del piloto.
• Buffer B (Holgura de Calendario Universitario): En los Hitos 6 y 7 (Meses 8 y 9) se contemplan 2 semanas de colchón operativo para amortiguar periodos de exámenes departamentales o recesos intersemestrales de la Red UdeG sin desfasar la marcha blanca.

Cronograma detallado de ejecución (Diagrama de Gantt) y absorción de inversión — Año 1

| Fase / Hito Crítico | Líder | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Arquitectura Cloud GCP y Microservicios Base | DevOps | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $24,000.00 |
| 2. Motor de Scoring y PWA Offline | Full-Stack |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | $25,000.00 |
| 3. Pruebas QA, Estrés k6 y Auditoría LGPDPPSO | QA |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | $12,000.00 |
| 4. Hito Legal: Registro Software INDAUTOR (Buffer 3 sem) | Jurídico |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | $5,500.00 |
| 5. Despliegue Piloto en CUTonalá (Laboratorios) | DevOps |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | $11,500.00 |
| 6. Capacitación a Almacenistas y Talleres | Success |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  | $10,000.00 |
| 7. Marcha Blanca y Monitoreo de KPIs (Buffer 2 sem) | Soporte |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  | $16,500.00 |
| 8. Evaluación de Impacto y Release v1.5 CUCEI | Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | $15,500.00 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA AÑO 1 | — | $12k | $12k | $12.5k | $12.5k | $12k | $5.5k | $11.5k | $5k | $10.5k | $5.5k | $5.5k | $15.5k | $120,000.00 |

Nota. El depósito legal de software ante INDAUTOR en el Mes 6 brinda blindaje de propiedad intelectual antes de la marcha blanca.

8. Conclusiones y Viabilidad Integral del Proyecto

El presente estudio demuestra la sólida viabilidad técnica, operativa, normativa y financiera de la plataforma SIGRE. Desde la perspectiva operativa, la sustitución del vale de papel mitiga una fuga de más de $750,000.00 MXN anuales por plantel en horas-hombre y mermas patrimoniales (obtenidas mediante levantamiento de campo directo en CUTonalá), generando para el centro universitario un retorno de inversión social del 2,283% frente a una tarifa de adopción de solo $28,950.00 MXN anuales.

Desde el ángulo de mercado y comercialización, SIGRE consolida ventajas competitivas irrefutables: un algoritmo de scoring predictivo que disciplina el préstamo, cumplimiento nativo con la legislación de datos personales en Jalisco (LGPDPPSO), una estrategia integral de gestión del cambio para personal de base y un esquema tarifario adaptado al régimen de adjudicación directa universitaria, evitando procesos licitatorios engorrosos. La arquitectura offline garantiza la continuidad del servicio en horas pico ante contingencias de red.

Financieramente, la propuesta opera con un costo unitario medio de $182.60 MXN y un punto de equilibrio accesible en solo 35 dependencias. El análisis de sensibilidad demuestra que, ante choques cambiarios del +15% en costos de nube o retrasos de hasta 4 meses en la formalización de contratos de compra, el capital semilla de $120,000.00 MXN mantiene la liquidez en terreno positivo en todo momento. El proyecto alcanza una utilidad neta de $259,805.00 MXN en el Año 2 y se consolida en el Año 3 con una utilidad neta de $1,463,420.00 MXN (margen neto del 50.5%), ratificando su condición de proyecto de inversión autosustentable y altamente rentable para la modernización de la Red Universitaria.

9. Referencias Bibliográficas

ANUIES. (2023). Anuario estadístico de la educación superior 2022-2023: Matrícula y personal docente en instituciones públicas. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior

Baca Urbina, G. (2013). Evaluación de proyectos (7.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

BBVA. (2021). ¿Cómo se determina el precio de un producto? Guía práctica para emprendedores. BBVA Empresas. https://www.bbva.com/es/pe/empresas/como-se-determina-el-precio-de-un-producto-guia-practica-para-emprendedores/

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2017). Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Diario Oficial de la Federación, 26 de enero de 2017.

Congreso del Estado de Jalisco. (2019). Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2007). Administración de costos: Contabilidad y control (5.ª ed.). Cengage Learning.

Horngren, C. T., Datar, S. M., & Rajan, M. V. (2012). Contabilidad de costos: Un enfoque gerencial (14.ª ed.). Pearson Educación.

Ortegón, E., Pacheco, J. F., & Prieto, A. (2005). Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Serie Manuales N.° 42, CEPAL / ILPES.

Universidad de Guadalajara. (2022). Numeralia institucional: Red Universitaria de Jalisco 2022-2023. Coordinación General de Planeación y Evaluación, Universidad de Guadalajara.